**京昆高速公路广元至绵阳段扩容项目**

**施工安全总体风险评估咨询服务**

**询价文件**

**询价人：四川广绵高速公路有限责任公司**

**2022年6月**

目录

[第一章 询价公告 2](#_Toc29453)

[第二章 询价须知 5](#_Toc16396)

[第三章 询价办法（综合评分法） 16](#_Toc2554)

[询价办法前附表 16](#_Toc26841)

[第四章 合同文件格式 22](#_Toc26610)

[第五章 询价申请文件格式 27](#_Toc25206)

**第一章 询价公告**

为推进京昆高速公路广元至绵阳段扩容项目工程建设，加强安全生产工作，健全风险防范化解机制，提升安全生产管理水平，根据《关于开展公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估试行工作的通知》交质监发【2011】217号、《交通运输部关于发布高速公路路堑高边坡工程施工安全风险评估指南（试行）的通知》交安监发【2014】266号的要求，四川广绵高速公路有限责任公司（以下简称“询价人”）对京昆高速公路广元至绵阳段扩容项目施工安全总体风险评估咨询服务（以下简称“广绵高速”）进行竞争性询价。

**一、工程概况与询价范围**

1.1工程概况：广绵高速位于四川省北部的广元市（昭化区、剑阁县）、绵阳市（游仙区、梓潼县），项目全线均为选址新建。线路起于广元绕城高速公路黑水塘附近，对接012恩广高速，向西南方向延伸，经昭化区红岩镇、高观乡，从剑阁老县城普安镇东侧过境，随后途经柳沟镇、武连镇、演武镇、许州镇，从梓潼县西侧过境，经徐家镇，在魏城镇东南侧对接京昆高速绵阳至成都段扩容推荐方案（C7线）起点，路线全长123.818km。项目全线技术标准为双向6车道高速公路，路基宽度34m（行车道宽度6×3.75m，路缘带2×0.75m，中央分隔带宽度2.5m，硬路肩宽度2×3m，土路肩宽度2×0.75m），设计车速120km/h。项目共设置桥梁40359.5m／88座（其中特大桥及特殊结构大桥17747.5m/18座，大、中桥22290m/56座，小桥322m/14座，占路线总长的32.6%）；设置隧道36712m／23座（其中特长隧道15787m／4座，长隧道14381m／9座，中隧道6144／9座，短隧道400m／1座，隧道占路线长度的29.65％）；互通式立体交叉11座（其中枢纽互通1座，一般互通10座）；设置服务区2处、停车区3处；设置管理中心2处（内设监控分中心），建设工期为4年。

1.2询价范围：广绵高速施工安全总体风险评估咨询服务。

二、**服务内容**

京昆高速公路广元至绵阳段扩容项目施工安全总体风险评估，范围包括但不限于：根据《关于开展公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估试行工作的通知》交质监发【2011】217号、《交通运输部关于发布高速公路路堑高边坡工程施工安全风险评估指南（试行）的通知》交安监发【2014】266号的相关要求对桥梁、隧道、路堑高边坡工程进行施工安全总体风险评估，编制施工安全总体风险评估报告并通过专家审查。

三、**服务期限**

自合同签订之日起且询价申请人向中选人提供相关基础资料后30日内，中选人向询价申请人提交施工安全风险评估报告送审稿。中选人在提交送审稿后5日内负责组织专家评审，并在专家评审意见提出后5日内，修订、完善并提交施工安全风险评估报告正式稿。

**四、资格要求**

4.1资质要求

本次询价要求询价申请人须具备中华人民共和国境内注册的独立法人资格，持有有效营业执照或事业单位法人证书、基本账户开户许可证或基本存款账户信息表，询价申请人在“全国投资项目在线审批监管平台”（ http://www.tzxm. gov.cn/）中的“工程咨询单位名录”中已进行备案，且投标人名称与该名录中的相应单位名称完全一致。

4.2业绩要求

本次询价要求询价申请人须具备近五年（2017年4月至今，以合同签订时间为准）至少独立完成一个公路工程施工安全风险评估或施工安全顾问业绩。提供合同扫描复印件。

4.3人员要求

评估小组的项目负责人应当（1）具有高级及以上技术职称；（2）承担过至少1个公路项目施工安全风险评估项目或施工安全顾问工作；

4.4信誉要求

（1）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单的询价申请人，其询价申请无效。

（2）在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中未被列入严重违法失信企业名单。

4.5本次询价不接受联合体询价投标。

**五、询价办法**

本次询价采用单信封形式，资格后审。询价办法采用综合评估法。

**六、询价文件的获取**

凡有意参加询价的潜在询价申请人，请于2022年6月16日至2022年6月21日在“四川广绵高速公路有限责任公司网站（https://gmgs.scgs.com.cn/）”自行下载电子版询价文件、答疑、澄清等询价截止时间前公布的所有相关资料，不管询价申请人下载与否，询价人都视为询价申请人收到以上资料并全部知晓有关询价过程和事宜，由此产生的一切后果由询价申请人自负。

**七、询价申请文件的递交**

7.1递交询价申请文件的时间为2022年6月22日上午9:00 ,递交截止时间：2022年6月22日上午10时0分(北京时间)，地点为：四川省广元市利州区水柜路（高速公路广元东收费站旁办公楼108室）。

7.2 询价人定于询价申请文件送交截止的同一时间、同一地点举行公开询价，询价申请人应派其法定代表人或授权代表出席。

7.3 逾期送达的或者未送达指定地点的询价申请文件，询价人不予受理。

**八、联系方式**

询价人：四川广绵高速公路有限责任公司

地 址：四川省广元市利州区水柜路（高速公路广元东收费站旁办公楼108室）

联系人：刘先生

电 话：13689070357

**四川广绵高速公路有限责任公司**

**2022年 6月13日**

**第二章 询价须知**

**询价须知前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **条款号** | **条款名称** | **编列内容** |
| 1 | 询价人 | 名称：四川广绵高速公路有限责任公司  地址：四川省广元市利州区水柜路（高速公路广元东收费站旁办公楼108室）  邮政编码：628000  联系人：刘先生  电话：13689070357 |
| 项目名称 | 广绵高速施工安全总体风险评估咨询服务 |
| 2 | 询价范围 | 广绵高速施工安全总体风险评估 |
| 服务期限 | 自合同签订之日起且询价申请人向中选人提供相关基础资料后30日内，中选人向询价申请人提交施工安全风险评估报告送审稿。中选人在提交送审稿后5日内负责组织专家评审，并在专家评审意见提出后5日内，修订、完善并提交施工安全风险评估报告正式稿。 |
| 质量要求 | 满足国家及地方相关标准要求，成果通过专家审查，并配合询价人将成果上报给行业主管部门，确保通过行业主管部门的审查。 |
| 3 | 申请人资质条件、能力要求 | 1.资质要求  本次询价要求询价申请人须具备中华人民共和国境内注册的独立法人资格，持有有效营业执照或事业单位法人证书、基本账户开户许可证或基本存款账户信息表，询价申请人在“全国投资项目在线审批监管平台”（ http://www.tzxm. gov.cn/）中的“工程咨询单位名录”中已进行备案，且投标人名称与该名录中的相应单位名称完全一致。  2.业绩要求  本次询价要求询价申请人须具备近五年（2017年1月至今，以合同签订时间为准）至少独立完成一个公路工程施工安全风险评估或施工安全顾问业绩。提供合同扫描复印件。  3.人员要求  评估小组的项目负责人应当（1）具有高级及以上技术职称；（2）承担过至少1个公路项目施工安全风险评估项目或施工安全顾问工作。  4.信誉要求  （1）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单的询价申请人，其询价申请无效。  （2）在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中未被列入严重违法失信企业名单。 |
| 4 | 是否接受联合体 | 本次询价不接受联合体询价投标。 |
| 5 | 保密 | 参与询价活动的各方应对询价文件和询价申请文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 |
| 6 | 询价文件的组成 | 1、询价公告  2、询价须知  3、询价办法  4、合同文件格式  5、询价申请文件格式 |
| 7 | 询价文件的澄清和修改 | 询价申请人应仔细阅读和检查询价文件的全部内容。如有疑问，应以书面形式要求询价人澄清；询价人将在询价截止日前向询价申请人进行澄清或对询价文件进行修改，并以书面形式发给所有询价申请人，询价申请人应在收到澄清或修改后24小时内以书面形式向询价人确认收到澄清或修改文件。 |
| 8 | 询价截止时间 | 2022年6月22日10时0分 |
| 9 | 询价申请文件的组成 | 1、询价申请报价函  2、法定代表身份证明及授权委托书  3、报价组成一览表  4、资格审查资料  5、投标人认为必须提供的其他资料  6、技术方案 |
| 10 | 询价报价 | 1、询价申请人根据本项目市场情况及自身情况进行报价，报价总价不得高于最高限价，否则以废标处理。  2、本项目竞标报价为包干总价，包含为完成本咨询服务工作的所有费用，询价申请人中选后不得以任何理由要求询价人增加任何费用。  3、本项目须开具增值税专用发票，相关税费已包含在竞标报价中。 |
| 11 | 最高限价 | 90万元 |
| 12 | 询价有效期 | 自递交询价申请文件截止之日起计算90天 |
| 13 | 询价申请文件份数 | 正本1份，副本1份 |
| 14 | 询价申请文件的编制、签署和盖章 | 1、询价申请文件应按“五、询价申请文件格式”要求进行编写。  2、询价申请文件应当对询价文件有关服务期限、询价范围等实质性内容作出响应。  3、询价申请文件应用不裉色的材料书写或打印，并对询价申请文件编制连续页码，逐页盖章，法定代理人或委托代理人按“五、询价申请文件格式”要求进行签字或盖个人签章。  4、询价申请文件正、副本应分别装订成册，不得采用活页夹装订，否则，询价人对由于询价申请人文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。 |
| 15 | 询价申请文件的密封 | 1、询价申请文件正副本应同时包装在同一封套中，并在封口处加贴密封条或盖密封章。  2、封套上应以下格式加写标识：  询价人名称：  询价人地址：  广绵高速施工安全总体风险评估（项目名称）询价申请文件  在 2022 年6月22日 10 时 0 分前不得开启  询价申请人名称：  询价申请人联系人及电话： |
| 16 | 递交询价申请文件地点 | 四川省广元市利州区水柜路（高速公路广元东收费站旁办公楼108室） |
| 17 | 询价时间和地点 | 询价时间：同询价截止时间  询价地点：四川省广元市利州区水柜路（高速公路广元东收费站旁办公楼108室） |
| 18 | 询价程序 | 密封情况检查：由询价申请人代表检查。  询价顺序：随机询价。  询价现场，若询价人发现询价申请人的询价申请文件出现以下任一情况，将当场宣布为废标：  （1）询价申请文件的正、副本份数不满足询价文件规定；  （2）询价申请文件未按照询价文件规定签署并加盖公章；  （3）未在询价申请文件上填写竞标报价；  （4）询价申请人的竞标报价高于询价人公布的最高限价。 |
| 19 | 评审委员会的组建 | 评审专家确定方式：由询价人依法依规组建。 |
| 20 | 询价办法 | 采用单信封形式的综合评分法，资格后审。按得分由高到低顺序推荐中选候选人。  询价申请人按询价文件要求的时限递交询价申请文件后，询价小组对询价申请文件进行初步审查。询价评审小组对通过初步审查的询价申请人的经营范围、人员、业绩、信誉、报价、技术方案等要素进行统计对比和综合评分，并将评审结果提交公司确定中选人。 |
| 21 | 是否授权评审委员会确定中选人 | √否，推荐询价侯选人数1～3名 |
| 22 | 中选人公示 | （询价人在收到评标报告之日起3日内，将评标结果在“四川广绵高速公路有限责任公司网站（https://gmgs.scgs.com.cn/）”上公示3个工作日以接受社会公开监督。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在公示期间提出。 |
| 23 | 中选通知书和中选结果通知 | 中选人公示期满，投标人对本项目评审结果无异议，由询价人向第一中选候选人发出中选通知书。 询价人不再单独发布中选结果通知书。 |
| 24 | 监督部门 | 四川广绵高速公路有限责任公司 纪检工作部  地 址：四川省广元市利州区水柜路（高速公路广元东收费站旁）  电 话：0839-3316201  传 真：  邮政编码：628000 |

**一、总则**

**1.项目概况**

见询价公告。

**2.询价申请人的合格条件**

2.1 询价申请人的资格要求须满足询价公告的要求。

2.2 询价人不接受询价申请人的分包申请并禁止转让。

2.3 询价申请人应对询价申请文件的真实性负责；如果询价人在评审中发现询价申请人有弄虚作假行为的，询价人有权拒绝该询价申请人的询价申请文件进入下一阶段的评审

2.4 询价申请人不得与其所参选合同段对应工程的施工单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系。

**3.报价费用**

不论中选与否，询价申请人在参选过程中的一切费用均由询价申请人自行承担。

**4.现场考察**

4.1询价人不统一组织现场考察，询价申请人可以自行进入工程现场进行考察，但询价申请人不得因此而使询价人或询价人的代理人承担有关的责任或蒙受损失。如果询价申请人认为需要进入现场考察，询价人将予以支持，询价申请人踏勘现场的费用自理。

4.2 在现场考察过程中，询价申请人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。不论何种原因所造成，询价人均不负责。

**5.标前会议**

不召开。

**二、询价文件**

**6.询价文件的内容**

6.1 询价文件包括以下内容：

第一章 询价公告

第二章 询价须知

第三章 询价办法

第四章 合同文件格式

第五章 询价申请文件格式

此外，询价人在询价期间发出的问题答复、补遗书和其他正式函件，均作为询价文件的组成部分，询价申请人应一并阅读。

6.2 询价申请人应仔细阅读询价文件，按照询价文件的要求编制询价申请文件，并对询价文件提出的实质性要求和条件做出响应。凡与询价文件规定严重不符的，其询价申请文件作废标处理。

6.3 询价申请人应认真检查询价文件是否完整，若发现缺页或附件不全时，应及时向询价人提出，以便补齐。

6.4询价文件的澄清和解答

要求对询价文件进行澄清的询价申请人应在询价申请人须知前附表规定的时间前，将要求澄清和解答的问题以书面形式送达询价人。询价人将在递交询价申请文件截止时间 10日前，将其书面解答和澄清的内容以编号的补遗书形式告知所有询价申请人。询价人未澄清和解答的问题应由询价申请人仔细阅读询价文件后自行考虑。

**三、询价申请文件的编制**

**7.询价申请文件的内容**

7.1 询价申请人编制的询价申请文件，应包括以下内容：

（1）询价申请报价函；

（2）法定代表身份证明及授权委托书；

（3）报价组成一览表；

（4）资格审查资料；

（5）投标人认为必须提供的其他资料；

（6）技术方案。

7.2询价申请人递交拟完成本工程服务的技术方案，供询价人参考和判断。

**8.报价**

8.1 询价申请人的报价是询价申请人按照询价文件的要求完成施工安全总体风险评估工作所需的费用，包含报告编制费、施工过程服务费用、专家评审费及税金等。

8.2 询价申请人应结合市场行情及自身因素，进行慎重报价。

8.3 询价申请人必须按照询价文件要求，以总价方式进行询价报价。

8.4 当合同实施期间条件发生变化时，询价申请人须知前附表规定服务费不予调整。

8.5 本工程的报价和中选后结算一律采用人民币。

**9.询价申请文件的形式和签署**

9.1 询价申请文件的任何一处涂改、行间插字或删除，均应由询价申请文件签署人在修改处签署姓名。

9.2 询价申请文件应装订成册，不得采用活页装订。否则，询价人对由于询价申请文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。

**四、询价申请文件的递交**

**10.递交询价申请文件截止时间**

10.1 询价申请人必须按照询价申请人须知前附表规定的时间和地点递交询价申请文件，并由询价人签收。

10.2 询价人发出补遗书后，如果决定推迟递交询价申请文件截止时间，将在询价申请文件递交截止时间前将延期通知送达所有询价申请人。

**11.迟到的询价申请文件**

询价人将拒绝接受在递交询价申请文件截止时间后送达的询价申请文件，并将该询价申请文件由询价申请人自行带回。

**五、评审与统计**

**12.评审**

12.1 评审由询价人组建的询价小组负责。

12.2 询价小组按照询价文件规定的方法对询价申请人提交的询价申请文件中载明的信息进行归类和对比。

12.3 完成询价评审报告。

**六、合同的授予**

**13.定标方式**

询价评审结果将在四川广绵高速公路有限责任公司网站（https://gmgs.scgs.com.cn/）上进行公示，公示结束后将评审结果以签报形式报告领导小组确定中选人。

**14.合同协议书的签署**

14.1 询价人和中选人应按询价文件及中选通知书约定签署合同协议书。

14.2 合同协议书由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖双方公章，双方均应出示法定代表人或其授权代理人的有效身份证明。

**15.投诉**

询价申请人和其他利害关系人认为本次询价活动不符合法律、法规和规章规定的，有权依法向监督部门投诉。

**第三章 询价办法（综合评分法）**

**询价办法前附表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **条款号** | | | | 评审因素与标准 | | | |
| 1 | | 询价办法 | | 综合评分相等时，评选委员按照以下优先顺序推荐中选候选人:（1）商务得分高的询价申请人优先；（2）技术得分高的询价申请人优先； | | | |
| 2 | | 形式评审与响应性评审标准 | | （1）询价申请文件按照询价文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：  a.报价函按询价文件规定填报了项目名称、补遗书编号（如有）、工程质量要求及安全目标。  b.询价申请文件组成齐全完整，内容均按规定填写。  （2）询价申请文件上法定代表人或其委托代理人的签字、询价申请人的单位章盖齐全，符合询价文件规定。 | | | |
| 3 | | 资格评审标准 | | （1）询价申请人具备有效的营业执照、基本账户开户许可证。  （2）询价申请人的资格要求符合询价文件规定。  （3）询价申请人的业绩要求符合询价文件规定。  （4）询价申请人的评估小组人员要求符合询价文件规定。  （5）询价申请人的其他要求符合询价文件规定。 | | | |
| 4 | | 分值构成  （总分100） | | **商务部分:60分**  **技术方案:30分**  **报 价：10分** | | | |
| 5 | | 评标基准价计算方法 | | 询价基准价的计算:  （1）询价申请价的确定:  询价申请价=报价函文字报价  （2）询价申请价平均值的计算:  除询价现场被宣布为不进入询价基准价计算的询价报价之外，所有询价申请人的询价申请价，去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为询价申请价平均值（如参与询价价平均值计算的有效询价申请人少于5家时，则计算询价申请价平均值时不去掉最高值和最低值）。  （2）询价基准价的确定：  将询价申请价平均值直接作为询价基准价。  在询价过程中，评审委员会应对计算的询价基准价进行复核，存在计算错误的应予以修正并在询价报告中作出说明。除此之外询价基准价在整个询价期间保持不变，不随任何因素发生变化。 | | | |
| 6 | | 询价申请价的偏差率计算公式 | | 偏差率=100%×(询价申请价一询价基准价)/询价基准价  偏差率保留两位小数，第三位四舍五入。 | | | |
| **详细评审因素与评分值** | | | | | | | **评分标准** |
| **序号** | **评审因素** | | **评审因素评分值** | | **各评审因素细分项** | **分值** |
| a | 询价申请人与本询价项目相关的具体业绩 | | 38分 | | 高速公路项目施工安全风险评估及安全性评价业绩 | 38分 | 询价申请人满足“询价公告”业绩资格要求得24分。在此基础上：  （1）询价申请人每增加一个近五年（2017年1月至今，以合同签订时间为准）公路项目施工安全风险总评估业绩的加2分，最多得8分。  （2）询价申请人每增加一个近五年（2017年1月至今，以合同签订时间为准）总投资100亿以上、总里程70公里以上且桥隧比不低于60%的高速公路项目施工安全总体风险评估业绩加2分，最多得6分。  提供项目合同或中标通知书扫描复印件，如不能证明其相关内容，可提供项目业主出具的有效业绩证明材料。 |
| b | 拟投入本询价项目的人员资格和能力 | | 22分 | | 项目负责人及项目组人员任职资格与业绩 | 22分 | 询价申请人满足“询价公告”人员资格要求得13分。在此基础上：  （1）项目负责人为正高级工程师及以上职称的加3分，一个近五年每增加（2017年1月至今）（以合同签订时间为准）公路项目施工安全风险评估项目负责人业绩的加3分，最多加6分。  （2）项目组其他人员每具有一个工程类相关专业工程师职称且承担过近五年（2017年1月至今）总投资100亿以上、总里程70公里以上高速公路项目施工安全总体风险评估项目工作的加1分，此项最多得3分。  提供所有人员身份证、职称证等相关证件复印件以及个人业绩证明材料。 |
| c | 技术方案 | | 30分 | | 对施工安全风险评估工作的理解和总体认识 | 3分 | 对施工安全风险评估工作的理解和总体思路符合项目基本需求的得基础分1.5分，总体思路具有科学性、先进性、合理性的可酌情加0-1.5分，本项最高3分 |
| 对施工安全风险评估的重难点和关键技术问题的认识及其对策措施 | 10分 | 对施工安全风险评估重难点的理解程度、对关键技术问题的把握基本满足项目需求的得基础分7分，对重难点理解透彻、关键技术问题的认识准确，对策措施程序合理的可酌情加分0-3分，本项最高10分 |
| 典型案例分析及项目建设管理建议 | 7分 | 典型案例重点说明项目规模、桥隧比以及对隧道、高墩、不良地质等主要难点的分析与问题解决，分析基本准确得基础分5分；分析准确到位且项目建设管理建议具有参考价值的可酌情加0-2分，本项最高7分 |
| 质量、进度保证措施及组织管理机构 | 5分 | 安全评估的质量、进度保证措施仅能满足项目基本需求的得3分，对本项目有针对性且切实可行的可酌情加0-2分，本项最高5分 |
| 后续服务承诺、安排及保证措施 | 5分 | 有后续服务的安排及保证措施的得基础分3分，后续服务安排得当、服务承诺符合询价人需求的可酌情加0-2分，本项最高5分； |
| d | 报价得分 | | 10分 | |  | 10分 | 报价得分  ①询价申请价=基准价时，询价申请价得分值C为满分10分。  ②询价申请价＞基准价：  询价申请价得分C=10-偏差率×100×E，E取0.2  ③当询价申请价＜基准价：  询价价申请得分C=10-偏差率×100×E，E取0.1  上述②、③项最多减至零分为止  注：  1.将通过所有询价申请人报价的平均值作为基准价；  2.询价申请价=报价函报价  3.偏差率=100%×(询价申请价一询价基准价)/询价基准价，偏差率保留两位小数 |
| 询价申请人综合得分 | | | ＝a+b+c+d | | | | |

**一、询价办法**

采用单信封形式的综合评分法，资格后审。按得分由高到低顺序推荐中选候选人。询价申请人按询价文件要求的时限递交询价申请文件后，询价小组对询价申请文件进行初步审查。询价评审小组对通过初步审查的询价申请人的经营范围、人员、业绩、信誉、报价、技术方案等要素进行统计对比和综合评分，并将评审结果提交公司确定中选人。

经评审的综合得分相等时，商务得分高的优先；商务得分也相等时，技术得分高的优先；技术得分也相等时，由询价人或者询价人授权的评审委员会自行确定。

**二、评审标准**

**2.1 初步评审标准**

2.1.1 形式评审标准：见评审办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评审办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评审办法前附表。

**2.2 详细评审标准**

详细评审标准：见评审办法前附表。

**三、 评审程序**

**3.1 初步评审**

3.1.1 评审委员会依据本章第2.1款规定的标准对询价申请文件进行初步评审。有一项不符合标准的，评审委员会应当否决其投标。

3.1.2 询价申请人有以下情形之一的，评审委员会应当否决其投标：

（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按评审委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评审委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经询价申请人书面确认后具有约束力。询价申请人不接受修正价格的，评审委员会应当否决其投标。

（1）询价申请文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

**3.2 详细评审**

3.2.1 评审委员会按本章第2.2款规定进行评审。

3.2.2 评审委员会发现询价申请人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该询价申请人作出书面说明并提供相应的证明材料。询价申请人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评审委员会认定该询价申请人以低于成本报价投标，评审委员会应当否决其投标。

**3.3 询价申请文件的澄清和补正**

3.3.1 在评审过程中，评审委员会可以书面形式要求询价申请人对所提交的询价申请文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评审委员会不接受询价申请人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变询价申请文件的实质性内容。询价申请人的书面澄清、说明和补正属于询价申请文件的组成部分。

3.3.3 评审委员会对询价申请人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求询价申请人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审委员会的要求。

**3.4 询价评审结果**

3.4.1 除第二章“询价须知”前附表授权直接确定中选人外，评审委员会按照经评审的综合得分由高到低的顺序推荐询价侯选人

3.4.2 评审委员会完成询价后，应当向询价人提交书面询价报告。

**第四章 合同文件格式**

**广绵高速施工安全总体风险评估咨询服务**

**合 同**

委 托 方：(甲方)

受 托 方：(乙方)

签订日期： 年 月 日

委托方：(甲方)

受托方：(乙方)

依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规规定，合同双方就甲方委托乙方承担的 项目的技术咨询服务工作，经协商一致，签订本合同。

**一、项目概况**

京昆高速广元至绵阳段扩容项目位于四川省北部的广元市（昭化区、剑阁县）、绵阳市（游仙区、梓潼县），项目全线均为选址新建。线路起于广元绕城高速公路黑水塘附近，对接012恩广高速，向西南方向延伸，经昭化区红岩镇、高观乡，从剑阁老县城普安镇东侧过境，随后途经柳沟镇、武连镇、演武镇、许州镇，从梓潼县西侧过境，经徐家镇，在魏城镇东南侧对接京昆高速绵阳至成都段扩容推荐方案（C7线）起点，路线全长123.818km。项目全线技术标准为双向6车道高速公路，路基宽度34m（行车道宽度6×3.75m，路缘带2×0.75m，中央分隔带宽度2.5m，硬路肩宽度2×3m，土路肩宽度2×0.75m），设计车速120km/h。项目共设置桥梁40359.5m／88座（其中特大桥及特殊结构大桥17747.5m/18座，大、中桥22290m/56座，小桥322m/14座，占路线总长的32.6%）；设置隧道36712m／23座（其中特长隧道15787m／4座，长隧道14381m／9座，中隧道6144／9座，短隧道400m／1座，隧道占路线长度的29.65％）；互通式立体交叉11座（其中枢纽互通1座，一般互通10座）；设置服务区2处、停车区3处；设置管理中心2处（内设监控分中心），建设工期为4年。

**二、咨询的内容、形式及要求**

1. 根据国家《中华人民共和国安全生产法》（第十三号主席令）、交通运输部《关于推进安全生产风险管理工作的意见》、《关于开展公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估试行工作的通知》（交质监发〔2011〕217号）、《公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估指南（试行）》、《公路路堑高边坡工程施工安全风险评估指南（试行）》以及地方等相关法律法规、行业规范为依据提供咨询服务、编制 项目报告。

2. 根据甲方提供的设计资料,结合项目实际情况，采用有充分依据的技术手段，分析存在的安全性问题，提出有效和可行的安全性改善措施或建议。

**三、甲乙双方责任与义务**

（一）甲方的责任和义务

1、向乙方提供所需的相关技术资料；

2、安排技术人员配合乙方工作，为乙方开展工作提供条件；

3、安排专人配合乙方做好实施过程中的安全防护措施；

4、安排专人协调有关部门配合乙方开展工作；

5、按合同约定向乙方支付服务费用。

（二）乙方的责任和义务

1、乙方应提前向甲方提供开展项目评估工作所需资料清单，对甲方交给的技术资料等妥善保管；

2、乙方按规定期限提交成果报告；

3、乙方必须提供增值税专用发票。

**四、履行期限**

本项目成果报告须在合同签订且有关设计文件及技术资料提供完善后 30 个工作日之内编制完成。提交纸质版报告数量 6 份。

**五、验收标准和方式**

成果报告达到本合同所列要求，采用专家评审方式验收，并配合甲方上报成果文件。

**六、项目主要人员**

项目负责人： ； 技术负责人： 。

**七、报酬及其支付方式**

（一）本项目咨询服务报酬为**人民币（大写） 整（￥ 元）**。

该费用为含税包干总价，包含为完成本项目安全风险评估咨询服务并通过专家评审工作的所有费用，相关会务费等费用也已包含在包干总价中。如遇国家税收政策调整影响税率变动，以最新的税率为准。

（二）支付方式

1、合同签订后5个工作日内，甲方支付乙方合同额的50%，即**人民币（大写） 整（￥ 元）**。

2、报告经专家评审通过，乙方根据专家评审意见修改完善提交正式报告后5个工作日内，甲方支付项目剩余款项，即**人民币（大写） 整（￥ 元）**。

3、支付前乙方须向甲方提供税率为6%的增值税专用发票。

**八、违约金或损失赔偿额的计算**

若有违反本合同约定的行为，违约方应当按照《中华人民共和国合同法》有关条款的规定承担违约责任。同时约定如下：

1、若乙方违反本合同约定，乙方应偿付甲方合同总价的5%作为违约金；

2、若甲方违反本合同约定，甲方应偿付乙方合同总价的5%作为违约金。

**九、保密责任**

双方互相维护技术文件版权和技术资料的保密，未经对方同意，不得擅自修改文件、技术资料，不得将文件、技术资料用于本合同项目外的项目，亦不得泄露给任何第三方。否则，泄密一方需承担损害赔偿责任。保密期限为永久。

**十、解决合同纠纷的方式**

若在履行本合同的过程中发生争议，双方当事人和解或调解不成，可向原告所在地人民法院提起诉讼。由此而产生的律师费、诉讼费、保全费、担保费、交通费、公证费、鉴定费、执行费等一切损失，由败诉方承担。

**十一、其它**

1、本合同一式 陆 份，甲乙双方各执 叁 份，具有同等法律效力。

2、本合同自双方签字盖章后生效，至双方履行完各自义务之日自行失效。

3、本合同未尽事宜由双方友好协商确定。

4、双方同意在合同中载明的地址为法律文书送达地址。

（以下无正文）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲方： | （盖章） | 乙方： | （盖章） |
| 法定代表人或委托代理人： | （签字） | 法定代表人或委托代理人： | （签字） |
| 地址： |  | 地址： |  |
| 电话： |  | 电话： |  |
| 账户名称： |  | 账户名称： |  |
| 开户银行： |  | 开户银行： |  |
| 账号： |  | 账号： |  |
| 纳税人识别号： |  | 纳税人识别号： |  |
| 日期： | 年 月 日 | 日期： | 年 月 日 |

**第五章 询价申请文件格式**

**广绵高速施工安全总体风险评估咨询服务**

**询价申请文件**

**询价申请人： （盖单位公章）**

**日期： 年 月 日**

**目 录**

一、询价申请报价函

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、报价组成一览表

四、资格审查资料

五、投标人认为必须提供的其他资料

六、技术方案

### 一、询价申请报价函

致 （询价人全称） ：

1. 我方已仔细研究广绵高速施工安全总体风险评估咨询服务（项目名称 ）询价文件的全部内容（含补遗书），在考察工程现场后，我方愿意以人民币（大写） 元（￥ 元）的投标总报价，按合同约定实施和完成编制施工安全总体风险评估报告并通过专家评审验收，并承诺在合同约定的时间节点内完成工作。

2. 我方承诺在询价文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

3. 质量要求：符合国家﹑四川省公路工程现行管理要求，安全目标：无安全责任事故。

4. 如果我方中选，我方保证在收到中选通知书规定的期限内与你方签订合同协议书，并在合同书规定的时间内完成合同范围所包含的所有服务。

5. 在合同协议书正式签署生效之前，本竞标申请报价函连同你方的中选通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

询价申请人： (盖单位公章)

法定代表人或委托代理人： （签字）

地 址：

电 话：

邮政编码：

日 期： 年 月 日

### 二、法定代表人身份证明及授权委托书

**（一）法定代表人身份证明**

询价申请人名称：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

姓名： 性别： 年龄： 职务： 系 （询价申请人名称） 的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证正、反面扫描复印件。

询价申请人： (盖单位公章)

日 期： 年 月 日

**（二）授权委托书**

本人 （姓名）系 （询价申请人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）的询价申请文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：本项目投标有效期内。

代理人无转委托权。

附：法定代表人、委托代理人身份证正、反面扫描复印件。

投 标 人： （盖单位公章）

法定代表人： （签字）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码：

日 期： 年 月 日

注：如询价申请文件由法定代表人签署，则不需提供本授权委托书。

三**、报价组成一览表**

**单位：元**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 报价 |
| A | 施工安全风险总体评估报告编制 |  |
| B | 税金（税率：增值税专用发票税率 %） |  |
| C | 合计（C=A+B） |  |
| 注：  1、本报价为包干总价，包含为完成本咨询服务并通过专家审查工作的所有费用，询价申请人中选后不得以任何理由要求询价人增加任何费用。  2、本项目须开具增值税专用发票，相关税费已包含在报价中。  3、咨询服务类一般纳税人增值税专用发票税率为6%，若询价申请人为非一般纳税人请按实填写增值税专用发票税率。  4、相关审查会务等费用已包含在报价中。  5、请询价申请人按实填写税率，如在最终开具发票时，增值税专用发票税率低于本报价中的税率，询价人在支付时扣除其税金差额。 | | |

竞 选 人： (盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人： （签字）

日 期： 年 月 日

**四、资格审查资料**

（一）询价申请人基本情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 询价申请人名称 |  | | | | | | | | |
| 注册地址 |  | | | | 邮政编码 | |  | | |
| 联系方式 | 联系人 |  | | | 电 话 | |  | | |
| 传 真 |  | | | 电子邮件 | |  | | |
| 法定代表人 | 姓名 |  | | | 技术职称 |  | | 电话 |  |
| 成立时间 |  | | 员工总人数： | | | | | | |
| 资质等级 |  | | 其中 | 高级职称 | | |  | | |
| 中级职称 | | |  | | |
| 营业执照号 |  | | 各类注册人员 | | |  | | |
| 注册资金 |  | | | | | | | | |
| 基本账户开户银行 |  | | | | | | | | |
| 基本账户账号 |  | | | | | | | | |
| 经营范围 |  | | | | | | | | |
| 备注 |  | | | | | | | | |

注：在本表后应附法人营业执照或事业单位法人证书、“工程咨询单位名录”网页查询结果截图、银行基本账户开户许可证等资料清晰可辨的复印件（彩色或黑白）。

（二）投标人近五年完成的类似项目业绩表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 委托单位 | 投资额（亿元） | 总里程（公里） | 桥隧比 | 合同额（万元） |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

注：本表后附项目合同或中标通知书扫描件等相关业绩证明材料。如合同或中标通知书不能证明其服务内容，可提供由业主或委托方出具的相关证明材料。

（三）本项目拟投入人员汇总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 性别 | 技术职称 | 拟在本项目中任职 | 承担过的类似工作业绩（项目名称、年份及项目中任职） |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：

（1）本表后须附本项目拟投入人员的身份证、职称证等相关证件扫描复印件；

（2）拟投入人员如承担过类似业绩须提供项目合同或由业主或委托方出具的有效证明材料作为业绩证明。

（四）信誉要求

1、“信用中国”网站中（http://www.creditchina.gov.cn）投标人（单位）失信被执行人的查询网页信息资料（黑白或彩色）；

2、国家企业信用信息公示系统（http：//[www.gsxt.gov.cn](http://www.gsxt.gov.cn/)）严重违法失信企业名单查询网页信息资料（黑白或彩色）（事业单位除外）；

3、提供投标人、法定代表人的无行贿犯罪档案记录承诺函，承诺函格式如下：

**投标人、法定代表人无行贿犯罪档案记录承诺函**

四川广绵高速公路有限责任公司：

我单位 （投标人名称） （营业执照或事业单位法人证书编号） 、 法定代表人 （姓名） （身份证号）在 2017 年 1 月 1 日至本项目投标截止日期间，没有被人民法院生效判决或裁定认定行贿犯罪（包括行贿罪、单位行贿罪、对单位行贿罪、介绍贿赂罪等）。若在中标合同签订之前发现我单位或法定代表人在上述期间存在行犯贿罪的，可取消我单位中标候选人或中标人资格。若在合同执行期间发现我单位或法定代表人在上述期间存在行贿犯罪的，可从合同款或履约保证金中扣除签约合同价的 5%作为违约金。

特此承诺。

投标人： （盖单位章）

法定代表人或委托代理人： （签字）

日 期： 年 月 日

**五、投标人认为必须提供的其他资料**

**六、技术方案**

技术方案格式自拟、字数不限，但须包含以下内容：

1、对施工安全风险评估工作的理解和总体认识；

2、对施工安全风险评估的重难点和关键技术问题的认识及其对策措施；

3、典型案例分析及项目建设管理建议；

4、质量、进度保证措施及组织管理机构；

5、后续服务承诺、安排及保证措施。